|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКЦИЯ**  **«Аллея Мира»**  **по озеленению территории детской игровой площадки на улице М. Ракевича**  29953108.jpg    **Разработчики: творческая группа МБДОУ**  **«Тутальский детский сад Яшкинского**  **муниципального округа.**    **ст. Тутальская, 2024**  **Вид акции:** экологическая, практико-ориентированная  **Дата акции:** 01.04.2024г. - 08.05.2024г.  **Участники акции:** дети, педагогический коллектив и родители (законные представители) МБДОУ «Тутальский детский сад Яшкинского муниципального округа, жители улицы М. Ракевича, администрация Поломошинской сельской территории, МБУ «ЦДК» Поломошинский ДК.  **Актуальность акции:**  Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами дошкольного образования задачу поиска универсальных средств экологического воспитания в современных условиях. Познание природы возможно только при непосредственном взаимодействии с ней и в этом поможет наиболее эффективный метод – метод экологических акций, который подразумевает совместную деятельность педагогов, детей и родителей и общественности.  **Описание акции**  Реализуется в «Год семьи» и нацелена на укрепление основ семейного воспитания, через совместную трудовую деятельность родителей и ребенка по высадке и уходу за деревьями. Акция по созданию аллеи призвана решать задачи воспитания экологической культуры и разумного природопользования. Особенность акции состоит в том, что задачи экологического воспитания в ней тесно связаны с задачами нравственно – патриотического воспитания. **Высадка саженцев (практическая часть проекта) намечена на 08.05.2024г. и приурочена к празднованию Великой Победы.**  Два ряда деревьев: липы и сосны, украсят территорию детской площадки на улице М. Ракевича и, в последствии, создадут ровные посадки с чудесным названием «Аллея Мира». По периметру детской площадки будут размещены саженцы дуба. Лицевую сторону детской площадки, в летний период, украсят цветочные клумбы.  Всего планируется высадить 50 деревьев:  30 лип, 15 сосен, 5 дубов.  Все этапы акции будут решаться силами ее участников.  Площадка для высадки растений будет расчищена силами работников ДОУ. высадку растений планируется осуществить силами родителей (законных представителей) и детей (папа с лопатой, мама с лейкой, ребенок с леечкой)  Администрация осуществляет подвоз воды к месту высадки растений.  **Цель акции:** повышение уровня экологической культуры дошкольников и взрослых, привитие любви в своей малой Родине.  **Задачи акции:**  - благоустройство и озеленение территории игровой площадки,  - приобретение дошкольниками и родителями МБДОУ «Тутальский детский сад» опыта участия в общественно-полезных делах;  - привлечение внимания общественности к проблеме озеленения улиц.  **Ожидаемые результаты**  ***В детском сообществе:***будут сформированы элементарные экологические знания и культура поведения в природе. Пополнится запас знаний о деревьях и их пользе для всего живого на планете. Разовьется интерес к явлениям и объектам природы. Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы.  ***В педагогическом сообществе:*** акция послужит приобретению педагогами нового опыта работы по воспитанию экологической культуры дошкольника, повышение профессионального мастерства. Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание необходимости в экологическом просвещении воспитанников.  Пополнится развивающая среда в группе. Повысится  мастерство в организации активных форм сотрудничества с семьей и общественностью.  ***В родительском сообществе:*** участие в акции поможет взрослым стать положительным примером для своих детей. Родители (законные представители) повысят экологические знания и экологическую культуру.   Приобретут необходимые компетенции, для участия в следующих совместных экологических  проектах.  ***В детско – педагогическо – родительском сообществе:*** акция послужит созданию единого воспитательно-образовательного пространства ДОУ и семьи по экологическому воспитанию дошкольников. Ожидаются совместные положительные эмоции детей, родителей и педагогов от ее успешной реализации, чувства причастности к большому делу и гордости за проделанную работу.  **Календарный план проведения акции.** 1 Согласование плана акции (1 апреля –20 апреля 2024г.) 2. Договоренность на приобретение саженцев (6 мая 2024г.) 3. Посадка саженцев на территории детской площадки (8 мая 2024г.)  **Этапы реализации акции**   1. ***Подготовительный этап (01.04.2024 – 20.04.2024)***   *Задачи:*  *-изучить нормативно – правовую базу по теме проекта,*  *- разработать план озеленения детской площадки,*  *- согласовать план с администрацией и сетевыми партнерами,*  *- ознакомить с проектом педагогический коллектив и родителей (законных представителей) МБДОУ «Тутальский детский сад»*     1. ***Основной этап (21.04.2024 – 06.05.2024)***   *Задачи:*  *- договориться о приобретении саженцев;*  *- договориться о подвозе воды к территории высадки растений;*  *- договорится о поставке пиломатериала;*  *- заказать изготовление ограждений для саженцев;*  *- договориться об осуществлении на высаживаемой территории питьевого режима и способов утилизации мусора;*  *- договориться о наличии музыкального и фотосопровождения проекта;*  *- договориться с семьями детей о наличии необходимого, для работы, инвентаре и одежды.*   1. ***Заключительный этап (06.05.2024 – 08.05.2024)***   *Задачи:*  *- подготовить место для высадки саженцев;*  *- приобрести саженцы;*  *- изготовление ограждения для саженцев;*  *- скоординировать действия всех участников проекта по времени;*  *- высадка саженцев в грунт;*  *- выставить временное ограждение.*  **Участники экологической акции: «Алея мира»**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Ф.И.О. | Основное место работы и занимаемая должность | Должность в проекте | Основные обязанности по проекту | | 1 | Зарубина В. В. | Глава администрации Поломошинской сельской территории | Руководство техникой и людьми | Ответственный за закупку саженцев. Организатор подвоза воды для полива. | | 2 | Марущак О. С. | Заведующий Поломошинский ДК | Представитель  общественности | Ответственный за фотоотчет | | 3 | Евсеева З.И. | Заведующий МБДОУ «Тутальский детский сад» | Организатор,  закупщик пиломатериала для ограждений саженцев | Ответственный за реализацию проекта | | 4 | Поломникова Р. Р. | Музыкальный руководитель | Творческая группа | Ответственный за патриотическое оформление и музыкальное сопровождение проекта | | 5 | Ермушина А. В. | Завхоз ДОУ | Творческая группа | Ответственный за инвентарь и расходные материалы. | | 6 | Рябченко В. М. | Воспитатель | Творческая группа | Ответственный за 1 этап реализации проекта | | 7 | Осипова И. И. | Воспитатель | Творческая группа | Ответственный за 2 этап реализации проекта | |  |  |  |  |  | | 8 | Гейко Н. А. | Воспитатель | Творческая группа | Ответственный за 3 этап реализации проекта | | 9 | Маковская А. В. | Родительский комитет | Участники проекта | Ответственный за питьевой режим | | 10 | Воликова Н. В. | Родительский комитет | Участники проекта | Ответственный за складирование мусора. | | 11 | Пахомов С. Е. | Истопник | Участник проекта | изготовление ограждений для саженцев | | 12 | Воспитанники ДОУ и родители (законные представители) | Дети старшей разновозрастной группы | Участники проекта | Реализаторы проекта |   **Риски:** погодные условия и (или) не выполнение какого – нибудь пункта из заключительного этапа акции. |